CodeBook

v2.1 工程计划

Swift 解析 · 产品借鉴 · 销售蓝图

2026年3月23日

基于 ShipSwift 项目拆解反馈

# Part 1：Swift 解析能力接入

目标：让 CodeBook 对 Swift 项目的解析从“全部为零”变为“完整可用”。已完成核心实现，以下是变更摘要和后续规划。

## 1.1 已完成：ast_parser.py 变更

在 LANG_CONFIG 中新增 swift 语言配置，并实现 5 个 Swift 专用提取函数：

| 函数名 | 功能 | 处理场景 |
| --- | --- | --- |
| _extract_swift_params | 提取函数参数名 | func send(message: String) → [message] |
| _extract_swift_imports | 提取 import 语句 | import Foundation → Foundation |
| _extract_swift_inheritance | 提取继承/协议遵循 | class VM: ObservableObject → ObservableObject |
| _extract_swift_callee_name | 提取被调用函数名 | service.send(...) → send |

测试结果（ShipSwift 风格的 Swift 代码）

| 指标 | 修改前 | 修改后 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类/结构体识别 | 0 | 4 | ✔ 完整 |
| 函数识别 | 0 | 6 | ✔ 完整 |
| Import 识别 | 0 | 2 | ✔ 完整 |
| 调用关系 | 0 | 9 | ✔ 完整 |
| 参数提取 | 0 | ✔ | ✔ 完整 |
| 继承关系 | 0 | ✔ | ✔ 完整 |

## 1.2 已完成：module_grouper.py 增强

Package.swift 检测：新增 _detect_swift_package_targets() 函数，解析 .target / .testTarget / .executableTarget 定义，自动按 Swift Package 的 target 边界划分模块，而不是简单的目录映射。

## 1.3 待做：后续补强项

- #if os(iOS) 条件编译识别： 标记“仅 iOS”“仅 macOS”代码块，在蓝图上显示平台差异。优先级：P1。

- @propertyWrapper 识别： 识别 @StateObject / @Published / @EnvironmentObject，在模块卡片中标记状态管理流向。优先级：P2。

- class_stack 修复： 现有 visitor 中 class_stack 只 push 不 pop，导致模块级函数被错误标记为方法。影响所有语言，优先级：P0。

- Kotlin / Dart 支持： 复用相同架构，为 LANG_CONFIG 新增配置即可。优先级：P2。

# Part 2：从 ShipSwift 借鉴的产品策略

ShipSwift 已获得市场验证，其底层逻辑与 CodeBook 共享同一个 DNA：降低门槛。以下是可直接落地的三个借鉴点。

## 2.1 AI 推荐交互模式

ShipSwift 的 ChatService 做的事：用户用自然语言描述需求 → AI 返回组件推荐 ID → 界面自动展示对应组件。

CodeBook 可复制这个模式

- 现状： 用户需先手动选模块，再用 ask_about 提问。

- 目标： 用户直接问“用户登录流程是怎样的”→ AI 自动定位到 AuthView + ShipSwiftAPIService → 蓝图自动高亮对应区域。

- 实现路径： 在 diagnose 工具中增加“自动模块路由”能力，基于调用图匹配最相关的模块集合。

## 2.2 ComponentRegistry 思路

ShipSwift 用一个 1671 行的注册中心维护所有组件的元数据。CodeBook 的模块卡片其实是同一个概念——但我们应该自动生成而不是人工维护。

- 行动项： 在 generate_local_chapter 中，当解析数据为空时，自动回退到基于 LLM 的源码分析，确保 module_cards 永远不为空。

## 2.3 跨平台差异感知

ShipSwift 用 #if os(iOS) 区分平台功能。这提示 CodeBook 应该识别条件编译，并在蓝图上标注“此功能仅限 iOS”。

- 价值： PM 做功能规划时，能立即看到哪些功能有平台限制，而不需要问开发。

- 实现： 在 ast_parser 中添加 ConditionalCompilationInfo 数据类，解析 #if / #elseif / #endif 块。

# Part 3：向 ShipSwift 开发组销售 CodeBook 的蓝图

## 3.1 他们的痛点

- SWPackage 14,813 行塞在一个包里： 组件从 55 涨到 150 时，维护成本爆炸。

- ComponentRegistry 1,671 行手动维护： 每添加一个组件都要同步更新注册表。

- 用户 onboarding 断层： 买了模板的开发者第一反应是“这 59 个文件都是什么，我从哪里开始改”。

## 3.2 核心 Pitch

“CodeBook 能自动为你的组件库生成可交互的蓝图，让买了 ShipSwift 的开发者 30 秒内看懂整个项目结构。”

## 3.3 具体协同点

| 场景 | 现状 | 接入 CodeBook 后 |
| --- | --- | --- |
| 用户 Onboarding | 用户购买 → 拿到代码 → 自己翻文件理解 | 用户购买 → 打开蓝图 → 30秒看懂架构 |
| AI 聊天推荐 | GPT 通用理解，缺乏项目结构感知 | 基于代码图谱的精准推荐 |
| 组件导航 | ComponentRegistry 手动维护组件目录 | 自动生成组件目录 + 依赖关系图 |
| 新组件开发 | 开发者手动查找相似组件参考 | 问“我想加支付宝”→ 定位到 Service 层 |

## 3.4 销售策略

核心逻辑：不是卖给他们的开发团队用，而是卖给他们的产品用——帮助 ShipSwift 降低用户的上手门槛。这总在是他们自己的产品使命。

- 入口：以“为你的用户解决 onboarding 问题”切入，而不是“你的代码需要可视化”

- 差异化：ShipSwift 的 AI 聊天 + CodeBook 的代码图谱 = 精准组件推荐，这是单独哪一方都做不到的

- 定价：按 ShipSwift 每月新增用户数计算 ROI，降低的 onboarding 流失率 = 直接收益

# Part 4：实施路线图

| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ Done | 本次会话 | Swift LANG_CONFIG + 5个提取函数 + Package.swift模块分组 + 单元测试 | ast_parser.py module_grouper.py test_parsers.py |
| P0 | Sprint 1 (1-2天) | 修复 class_stack bug（影响所有语言）+ #if os() 条件编译识别 | ast_parser.py 影响所有语言的准确性 |
| P1 | Sprint 2 (3-5天) | generate_local_chapter fallback：解析为空时自动用 LLM 分析源码，确保 module_cards 永不为空 | summarizer/engine.py |
| P1 | Sprint 2 (3-5天) | diagnose 工具增加“自动模块路由”：基于全局调用图匹配用户问题到最相关模块 | tools/diagnose.py |
| P2 | Sprint 3 (5-7天) | Kotlin + Dart LANG_CONFIG、@propertyWrapper 识别、健康度判断透明化（附带判断理由） | ast_parser.py scan_repo.py |
| P2 | Sprint 4 (7-10天) | 为 ShipSwift 定制 Demo：完整蓝图 + 函数调用图 + AI 组件推荐演示 | 销售 Demo 包 |

## 文件变更摘要

| 文件 | 变更说明 |
| --- | --- |
| src/parsers/ast_parser.py | 新增 swift LANG_CONFIG + 5个 Swift 专用函数 + visitor 中 Swift 分支逻辑 |
| src/parsers/module_grouper.py | 新增 _detect_swift_package_targets() + _group_by_swift_package() |
| tests/test_parsers.py | 新增 test_parse_swift_file，覆盖 struct/class/enum/protocol/函数/import/调用链 |