CodeBook

代码世界的通用翻译层

技术战略与架构规划

从解析引擎自主化到架构知识库的全路径规划

2026年3月23日

Jacky × Claude

基于 2026.03.23 技术战略讨论

# 1  讨论背景与问题起源

CodeBook 的 MCP Server 已完成 MVP，具备了代码扫描、模块卡片、问题诊断、追问对话和代码生成五大核心工具。在用 CodeBook 扫描真实项目（lightpanda-io/browser，一个用 Zig 语言写的无头浏览器）时，暴露出了一系列深层问题：

- 语言支持缺失：Zig 语言的 686 个源文件被全部跳过，仅识别了 37 个 JS/Rust/Go 文件。进一步检查发现，Ruby、PHP、Kotlin 等已注册的语言也缺少 AST 解析配置。

- tree-sitter 依赖脆弱：Python 包装层 tree-sitter-language-pack 因网络问题无法下载解析器清单（404 报错），导致所有语言的 AST 解析全部失败。

- 影响链路严重：tree-sitter 解析失败导致函数/类/调用数据全部为 0，依赖图为空，下游的 read_chapter、diagnose、ask_about 三个工具基本瘫痪。

这些问题引发了一系列深入讨论：CodeBook 的核心解析能力应该如何架构？如何从依赖第三方走向自主掌控？这些决策不仅影响当前的引擎质量，更直接关系到 CodeBook 未来实现「交互式开发」和「架构知识库」的战略目标。

# 2  已完成的修复：语言支持全覆盖

本次讨论中已完成的实际代码修改，覆盖三个文件：

### 2.1  修改范围

| 文件 | 修改点 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| repo_cloner.py | CODE_EXTENSIONS EXTENSION_TO_LANGUAGE | 新增 20+ 种文件扩展名和语言映射 |
| ast_parser.py | LANG_CONFIG | 新增 20 种语言的 tree-sitter 节点类型配置，补齐 Ruby/PHP/Kotlin |
| config.py | supported_languages | 同步更新支持语言列表 |

### 2.2  新增语言列表

| 分类 | 语言 |
| --- | --- |
| 系统级/编译型 | Zig, Nim, V, D |
| JVM/.NET | Scala, Groovy, Clojure |
| 移动端 | Dart, Objective-C |
| 函数式 | Haskell, OCaml, Elixir, Erlang |
| 脚本/数据科学 | Lua, Perl, R, Julia |
| Shell | Bash/Zsh |
| 补齐配置 | Ruby, PHP, Kotlin（原有扩展名但缺 AST 配置） |

### 2.3  验证结果

修复后重新扫描 lightpanda-io/browser 仓库：

| 指标 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 识别的代码文件 | 37 | 355 |
| Zig 文件 | 0 | 318 |
| 识别的模块 | 2 | 10 |
| 代码行数 | 1,437 | 102,099 |

# 3  核心发现：tree-sitter 数据链路分析

## 3.1  链路依赖关系

通过对 CodeBook 全部 9 个核心模块的源码追踪，发现 tree-sitter 不是一个可替换的边缘组件，而是整条数据链路的源头：

tree-sitter 解析 → functions / classes / imports / calls → dependency_graph（调用关系图）→ diagnose / ask_about / read_chapter / codegen 全部依赖它

## 3.2  各工具影响评估

| 工具 | 影响等级 | 依赖数据 | 失效表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| scan_repo | 降级可用 | 依赖图输出 | 模块目录正常，但无依赖连线 |
| read_chapter | 基本瘫痪 | functions, classes | 模块卡片显示“0 cards” |
| diagnose | 完全不可用 | 依赖图节点 | 永远返回“未找到匹配” |
| ask_about | 严重退化 | 函数代码片段 | 上下文只剩文件名，回答泛泛而谈 |
| codegen | 部分可用 | locate_result | 手动指定文件路径可工作，但精准度下降 |

关键结论：tree-sitter 失效后，5 个核心工具中有 3 个基本瘫痪。这不是边缘问题，而是系统性风险。

# 4  tree-sitter 定位分析

## 4.1  tree-sitter 现状

用 CodeBook 扫描了 tree-sitter/tree-sitter 仓库本身，核心发现：

- tree-sitter 本身活跃且稳定。89,000 行代码，2万+ stars，是 Neovim、GitHub、Zed 的基础设施。不可能突然消失。

- 问题在 Python 包装层。tree-sitter-language-pack 由第三方维护，manifest JSON 从 GitHub Releases 拉取，网络或版本变动就挂。

- CodeBook 真正用的只是 tree-sitter-tags（crates/tags）1155 行。它不做完整 AST 解析，只提取“函数/类的名称和位置”——恰好是 CodeBook 需要的全部信息。

## 4.2  完整依赖链路

当前 CodeBook 依赖的是一条三层链路，任何一环出问题都会挂：

tree-sitter 核心引擎（C）→ 170+ 语言 grammar（各自的 repo）→ Python 包装层（tree-sitter-language-pack）

## 4.3  为什么不能简单替换

最初考虑用正则替代 tree-sitter，或用 LLM 做动态解析。但在讨论中达成了关键共识：

- 正则精度不够。处理多行函数签名、嵌套 impl 块、复杂前缀（pub(crate) async fn）时容易漏或错。对于“看看就好”的场景可以接受，但对于交互式开发流程是灾难性的。

- LLM 解析不可复现。同一段代码问两次“有哪些函数”，结果可能不同。在影响分析场景下，这种不确定性会直接摧毁用户信任。

- 确定性结构层是整个系统的锚点。它是验证层的基准，是 LLM 输出的对账依据，是用户信任的根基。零 LLM 参与，零概率性。

# 5  架构决策：三层分离模型

基于以上分析，确定 CodeBook 的核心架构为三层分离：

## 5.1  第一层：确定性结构层（硬底座）

同一份代码，不管扫描多少次，输出的函数列表、调用图、依赖关系必须完全一致。

- 零 LLM 参与，纯确定性算法

- 输出：函数定义（名称+位置）、类型定义、import 关系、函数调用

- 这是整个系统的“单一事实来源”

## 5.2  第二层：LLM 语义理解层

- 基于确定性数据做高层理解：模块的业务含义、变更方案、自然语言解释

- 输入是确定的，所以即使措辞每次不同，结论方向一致

- 为 PM、CTO、行业专家提供角色化视图

## 5.3  第三层：验证层（裁判）

在确定性数据和 LLM 输出之间做对账：

- agent 说“改这里不影响其他模块” → 验证层查调用图的 used_by 列表，不为空则拦截

- agent 生成了 diff → 验证层检查行范围是否在函数边界内，改完后重新扫描对比前后调用图差异

- agent 说“需要改 A、B、C 三个文件” → 验证层检查 A→B→C 依赖路径是否成立，是否遗漏了 D

# 6  解析引擎自主化路线图

核心原则：tree-sitter 可以是当前的 fallback，但不能永远是支柱。CodeBook 必须逐步建立自己的结构提取能力。

## 6.1  第一阶段：稳定 + 降级（当前）

- 正则 fallback 层：覆盖行首关键字模式（def/fn/func/class/struct/import），配合花括号/缩进匹配确定函数边界

- tree-sitter 能用就用，不能用就降级，明确告知用户当前精度等级

- 目标：系统不会因第三方依赖失效而崩溃

## 6.2  第二阶段：原生提取器（逐语言建设）

很多语言自带解析工具，比第三方 grammar 更稳定：

| 优先级 | 语言 | 原生工具 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Python | ast 模块（标准库） | 零依赖，精度 100% |
| P0 | TypeScript/JS | TypeScript Compiler API | 官方维护，类型完整 |
| P1 | Go | go/parser | 标准库自带 |
| P1 | Rust | syn crate | 社区标准，极其稳定 |
| P1 | Java | Eclipse JDT / javap | 企业级解析器 |

每种语言的提取器完成后，替换 tree-sitter 的对应语言实现，逐步降低对第三方的依赖。

## 6.3  第三阶段：自验证闭环

- 用 CodeBook 扫描大量开源项目，自建提取结果 vs tree-sitter 结果自动对比

- 每种语言配基准测试集：100 个代表性文件，人工标注 ground truth

- 提取器必须与 ground truth 100% 匹配才算通过

- 这个测试集本身就是 CodeBook 的资产，随语言覆盖扩大逐步积累

到第三阶段完成时，tree-sitter 就真正变成可选项。CodeBook 有自己的提取引擎、验证基准、精度指标。这份能力跟着项目走，不会因任何第三方项目的变动而丢失。

# 7  产品愿景：交互式开发工作流

解析引擎自主化的终极目标不是“让扫描更稳定”，而是支撑一个全新的产品形态：

## 7.1  目标场景

用户看到项目全貌 → 点开模块卡片 → 右键“加功能” → agent 出方案（改哪里、影响范围、调用链路） → 用户确认 → 执行变更

## 7.2  对解析精度的要求

这条链路对结构数据的精度是零容忍的：

- “动了哪里”——需要精确到行的函数边界。正则搞错结束位置，生成的 diff 就会把两个函数的代码搞在一起。

- “预期影响”——需要完整的调用图。漏掉一条 import 或间接调用，影响分析就会说“没有副作用”，但实际上上游有三个模块会崩。

- “链路怎样的”——需要跨模块依赖追踪。A 调 B，B 调 C，C 读全局配置。用户加的功能改了 C 的行为，agent 必须追到 A 才能画出完整链路。

# 8  远景：架构知识库

## 8.1  从分析到生成的闭环

前面讨论的所有能力都是在分析已有的代码。架构知识库是反过来的：用分析过的海量项目，去生成新项目的架构。

扫描项目 → 积累架构模式 → 新项目复用 → 新项目又被扫描 → 模式库越来越丰富

## 8.2  目标场景

用户说“我想做一个大健康的 APP”，CodeBook 直接从架构知识库中调出类似项目的架构模式：7 个模块、模块间依赖关系、数据流走向、技术栈选型——全部是确定性的、可复现的、来自真实项目的数据。用户在这个骨架上调整，而不是从零开始。

## 8.3  前提条件

这个愿景的实现依赖于前面所有建设的堆叠：

- 确定性扫描是基础。如果扫描结果本身不稳定，积累出来的架构库就是一堆噪声。

- 自主提取器是保障。不能因为第三方包更新导致历史扫描数据和新扫描数据不一致。

- 验证层是可信度。用户看到的架构建议必须有据可查，能追溯到具体的开源项目和代码位置。

# 9  优先级与里程碑

| 阶段 | 目标 | 关键交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 正则 fallback + tree-sitter 稳定化 | 系统不崩溃，用户知道当前精度等级 | 无 |
| M2 | Python 原生提取器 | ast 模块零依赖提取，作为自建体系模板 | M1 完成 |
| M3 | TS/JS + Go 原生提取器 | 覆盖用户最多的三种语言 | M2 完成 |
| M4 | 验证层 + 基准测试集 | LLM 输出与结构数据对账，自动化 CI | M3 完成 |
| M5 | 交互式开发流程雏形 | “右键加功能”端到端流程跑通 | M4 完成 |
| M6 | 架构知识库 MVP | 扫描 1000+ 开源项目，可根据需求推荐架构 | M5 完成 |

# 10  关键决策记录

| 已确认 | 待深入 |
| --- | --- |
| 确定性结构层是整个系统的锚点，零 LLM 参与 | 正则 fallback 的具体实现策略 |
| tree-sitter 可以做 fallback，但不能永远做支柱 | 各语言原生提取器的接口设计 |
| 三层架构：结构层 + LLM 语义层 + 验证层 | 验证层拦截策略的具体规则 |
| 解析引擎必须自主化，不依赖任何第三方 | 基准测试集的构建流程 |
| 交互式开发是下一阶段的产品形态 | 架构知识库的数据结构和索引方式 |
| 架构知识库是 CodeBook 的远期护城河 | 知识库的冷启动策略（优先扫描哪些项目） |

## 10.1  与 3月22日产品战略纪要的衔接

本文档是 3月22日《CodeBook 产品战略讨论纪要》的技术架构综述篇。上一份纪要确定了产品定位（代码世界的通用翻译层）、四类用户、数据飞轮双引擎策略和三阶段分发路径。本文档在此基础上解决的是：如何让核心引擎足够可靠、足够自主，以支撑上述所有战略目标。

- 「翻译质量」的技术基础：确定性结构层 + LLM 语义层 + 验证层 三层架构

- 「数据飞轮」的前置条件：扫描结果必须确定性可复现，否则积累的数据无法对比和迭代

- 「MCP 先行」的技术质量保障：解析引擎自主化确保 MCP 工具链不会因第三方依赖断裂